Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.005302.000.00.00.H56

Số quyết định: 1764/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

Cấp thực hiện: Cơ quan khác

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Quản lý xây dựng công trình

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ. 
Bên mời thầu (Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư hoặc tổ chức tư vấn do chủ đầu tư thuê) trình Chủ đầu tư xem xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời quan tâm (HSMQT)

Bước 2. Thẩm định hồ sơ. 
Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, Chủ đầu tư giao một tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình hoặc lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện thẩm định HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT trước khi phê duyệt.
Đơn vị thẩm định lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt các hồ sơ trên trình chủ đầu tư.

Bước 3. Phê duyệt. 
Trong thời hạn không quá 10 kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt, chủ đầu tư phê duyệt HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT

Bước 4. Trả kết quả bằng hình thức trả trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Trực tiếp | 30 Ngày làm việc | Phí : (- Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa 30.000.000 đồng.) Phí : (- Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng.) | không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. |
| Dịch vụ bưu chính | 30 Ngày làm việc | Phí : (- Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa 30.000.000 đồng.) Phí : (- Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng.) | không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. |

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

| Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| a) Tờ trình đề nghị xin phê duyệt HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT (bản chính) |  | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
| b) Dự thảo HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT. |  | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
| c) Bản sao các tài liệu quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. |  | Bản chính: 0 Bản sao: 2 |
| d) Tài liệu có liên quan khác. |  | Bản chính: 0 Bản sao: 2 |

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện: Chủ đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền: Chủ đầu tư

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan/Văn phòng của Chủ đầu tư

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT.

Căn cứ pháp lý:

| Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 63/2014/NĐ-CP | Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu | 26-06-2014 | Chính phủ |
| 1 | Luật Đấu thầu | 01-04-2006 | Ngân hàng phát triển Việt Nam |
| 39/2015/TT-BNNPTNT | Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý | 20-10-2015 | Bộ Nông nghiệp và Môi trường |

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có thông tin

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin