Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.009794.000.00.00.H56

Số quyết định: 1467/QĐ-VP

Tên thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trình tự thực hiện:

- Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề
nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình
xây dựng tới Trung tâm phục vụ hành chính công của UBND cấp tỉnh (nếu có)
hoặc bộ phận một cửa của cơ quan chuyên môn về xây dựng được UBND cấp
tỉnh phân cấp.
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. Trường hợp
công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự
tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây
dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm
thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Trong thời hạn 16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và
12 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị
kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản
lý công trình xây dựng chuyên ngành ra thông báo kết quả kiểm tra công tác
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Cách thức thực hiện:

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Trực tiếp | 16 Ngày làm việc |  | 16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt |
| Trực tiếp | 12 Ngày làm việc |  | 12 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. |
| Trực tuyến | 16 Ngày làm việc |  | 16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt |
| Trực tuyến | 12 Ngày làm việc |  | 12 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. |
| Dịch vụ bưu chính | 16 Ngày làm việc |  | 16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt |
| Dịch vụ bưu chính | 12 Ngày làm việc |  | 12 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. |

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

| Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Mau bao cao hoan thanh thi cong XDCT hang muc cong trinh, cong trinh XD.doc | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
| - Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy đinh tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Mau danh muc ho so hoan thanh cong trinh.doc | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Công Thương Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa, Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Công Thương Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa, Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa

Địa chỉ tiếp nhận HS: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa),- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa): Đối với các công trình xây dựng trong phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: http://dichvucong.gov.vn (DVC trực tuyến một phần) - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tỉnh Thanh Hoá

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý:

| Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 62/2020/QH14 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | 17-06-2020 |  |
| 23/2021/QĐ-UBND | về việc phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa | 28-09-2021 | UBND tỉnh Thanh Hóa |
| 144/2025/NĐ-CP | quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | 12-06-2025 | Chính phủ |
| 14/2026/NĐ-CP | sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng | 13-01-2026 | Chính phủ |

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin