Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.009794.000.00.00.H19

Số quyết định: 340/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới Trung tâm phục vụ hành chính công của UBND cấp tỉnh (nếu có) hoặc bộ phận một cửa của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Trong thời hạn 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Cách thức thực hiện:

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Trực tiếp | 20 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |
| Trực tiếp | 14 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |
| Trực tuyến | 20 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |
| Trực tuyến | 14 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |
| Dịch vụ bưu chính | 20 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |
| Dịch vụ bưu chính | 14 Ngày làm việc | Phí : 0 Đồng (Không có.) | 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu |

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

| Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Mau bao cao hoan thanh thi cong XDCT hang muc cong trinh, cong trinh XD.doc | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |
| - Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy đinh tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Mau danh muc ho so hoan thanh cong trinh.doc | Bản chính: 1 Bản sao: 1 |

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện: Các Sở quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai

Cơ quan có thẩm quyền: Các Sở quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai

Địa chỉ tiếp nhận HS: - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.  - Nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý:

| Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 62/2020/QH14 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | 17-06-2020 |  |
| 06/2021/NĐ-CP | Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | 26-01-2021 | Chính phủ |
| 35/2023/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | 20-06-2023 | Chính phủ |
| 50/2014/QH13 | Luật Xây dựng năm 2014 | 18-06-2014 |  |
| 144/2025/NĐ-CP | quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | 12-06-2025 | Chính phủ |
| 14/2026/NĐ-CP | sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng | 13-01-2026 | Chính phủ |

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin